**HØGTUNS PLANKONTOR AS**

Referat

Dato : 11.12.2014

Tid : 1100 - 1130

Referent : Steinar Høgtun

**Planarbeid Strandbu Camping AS**

Sted : Strandbu Camping

Til stede: - Odd Arne Mikkelsen; NVE

- Halvard Strand, NVE

- Anders Bjordal, NVE

- Steinar Høgtun, Høgtuns Plankontor AS

|  |  |
| --- | --- |
| **Temaer: Befaring og synspunkter - utvidelse av campingplassen**  | **Ansvar** |
| Befaring:* Befaringen var en oppfølging av møte med fylkesmannen jfr. møtereferat av 30.09.2014.
* SH orienterte om framtidig areal for campingplassen. Området ligger i sin helhet på dyrka mark avgrenset av skogsholter.
* I nordlig (i skogholt) ønskes oppført 4 fritidsboliger.

Arealene mot elva. * En sammenhengende gangveg er planlagt langs Skibotnelva. I nordlig del er skrenten mot elva utsatt for noe erosjon. Her bør gangvegen ligge oppå brinken. Lengre mot sør er det større avstand til elvebredden og i dette området kan gangvegen legges nedenfor brinken (oppå dagens flomforebygning)
* Eksisterende vegetasjon i skrenten ned mot elva må ivaretas i størst mulig utstrekning.
* I nordlig del bør campingvognene lokaliseres i bakkant av gangvegen og ikke nærmere enn 10-15 m fra skrenten.
* Områdene i sørlig del kan bare nyttes til sommercamping (som i dag), da disse ligger lavt og kan utsettes for flom og isgang.
 | SHNVE |

Skibotn, 16.12.2014 – SH

*Innspill til endringer/justeringer av referatet ønskes innen 31.10.14*